Приложение №1

к решению окружного Совета

депутатов  города Калининграда

№ 319 от 08 декабря  2008 г.

Перечень мероприятий по газификации города Калининграда на 2007-2010 годы

Программы развития инженерной инфраструктуры города Калининграда на 2007-2010 годы "Газификация"

| Наименование объекта | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Финансирование, тыс. руб. | Испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2007 год Проектирование |
| 1. Разработка рабочего проекта «Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос. Чайковское» | Устройство газопроводов вводов к ж/домам по улицам: К. Заслонова, Щепкина, Лаптевых, Кремлевская, Курнакова,пер. Лаптевых (приложение 1) | 2007г. | 168,0 | - | - | 168,0 | - | МКП «УКС» |
| 2. Разработка рабочего проекта «Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос.Суворово» | Устройство газопроводов вводов к ж/домам по улицам: ул.Заводская, ул.Немировича – Данченко, ул.Можайская, ул.Качалова, пер.Немировича-Данченко, пер.Качалова, ул.Суворова, ул.Бабушкина, пер. Можайский (приложение 2) | 2007г. | 172,35 | - | - | 172,35 | - | МКП «УКС» |
| 3. Разработка рабочего проекта «Газификация пос.Чапаево» | Устройство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов вводов к ж/домам по адресу: А. Матросова, Бабаева, Дубравиной, пер. Дубравиной, Камчатская. (приложение 3) | 2007г. | 580,33 | - | - | 580,33 | - | МКП «УКС» |
| 4. Разработка рабочего проекта «Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос. Октябрьский» | Разработать проектную документацию на прокладку сетей низкого давления в поселке, устройство домовых вводов и проложить сети, в том числе по ул. Толбухина, ул. Бакинская, ул. Кутаисской, ул. Тамбовская, ул. Тульская, ул. 1-я Тульская | 2007г. | 1348,57 | - | - | 1348,57 | - | МКП «УКС» |
| 5. Разработка рабочего проекта «Газификация МКР «Южный» | Разработать проектную документацию на устройство домовых вводов и прокладку сетей пер. Двинской, ул. Севастопольская, пер. Севастопольский, ул. Двинская, ул. Окская, ул. Войкова, ул. 2-ая Судостроительная, ул.Мичурина, ул.Семипалатинская, ул.Ал. Смелых, ул. Белгородская, ул. Яблочная, ул. Откосная, ул. Судостроительная | 2007г. | 1091,0 | - | - | 1091,0 | - | МКП «УКС» |
| 6. Разработка рабочего проекта «Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос.Лермонтово» | Устройство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов вводов: Ул. Ломоносова, ул. Белостокская, ул. Полецкого, ул. Гурьева, ул. Соколиная, ул. Белорусская, ул. Гравийная, ул. Кировоградская, ул. Рыбникова, ул. 2-я Б. Окружная. (приложение6) | 2007г. | 1618,42 | - | - | 1618,42 | - | МКП «УКС» |
| 7. Разработка рабочего проекта «Газификация пос. Лермонтово (левая сторона)» | Разработать проектную документацию на прокладку сетей низкого давления, устройство домовых вводов по улицам: Ул. Ломоносова, Ул. Ташкентская, Ул. Полецкого, Ул. Никитина, Пер. Броненосный, Ул. Осетинская, Ул. Бердянская, Ул. Броненосная (приложение 4) | 2007г. | 1790,0 | - | - | 1790,0 | - | МКП «УКС» |
| 8. Разработка рабочего проекта «Газификация жилых домов по ул.Дзержинского» | Разработать проектную документацию на устройство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов вводов к ж/домам по ул.Дзержинского (приложение 5) | 2007г. | 1310,0 | - | - | 1310,0 | - | МКП «УКС» |
| 9.Разработка рабочего проекта «Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов - вводов к ж/домам в микрорайоне ограниченного улицами: Арзамасская, Ха-баровская, Сержанта Бурыхина, Сеченова в пос.А. Космодемьянского г.Калининграда» | Разработать проектную документацию на прокладку газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов - вводов к ж/домам в микрорайоне ограниченного улицами:Арзамасская,Ха-баровская, Сержанта Бурыхина, Сеченова в пос.А. Космодемьянского г.Калининграда | 2007 г. | 1272,0 | - | - | 1272,0 | - | МКП «УКС» |
| Итого затраты на разработку рабочих проектов в 2007 году | 9350,67 | - | - | 9350,67 | - |  |
| 2007 год Строительно-монтажные работы |
| 1. Строительство газопровода среднего и низкого давления по ул.Суворова-Камской в г.Калининграде |  | 2007г. | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | МКП «УКС» |
| 2. Газификация жилых домов в пос. Октябрьский |  | 2007г. | 2666,4 | - | - | 2666,4 | - | МКП «УКС» |
| 3. Газопровод к жилым домам по ул. Монетной, 6; ул. Живописной, 14,20 и ул.Лучистой, 19,21,23 в г.Калининграде – 1 этап (распределительный газопровод) | Газификация жилых домов по ул. Монетной, 6; ул. Живописной, 14,20 и ул.Лучистой, 19,21,23 | 2007г. | 1244,85 | - | - | 1244,85 | - | МКП «УКС» |
| 4.Строительство газопровода низкого давления по ул. Радистов | Газификация микрорайона по ул. Радистов | 2007г. | 2141,60 | - | - | 2141,60 | - | МКП «УКС» |
| 5. Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов - вводов к ж/домам в микрорайоне ограниченного улицами:Арзамасская,Ха-баровская, Сержанта Бурыхина, Сеченова в пос.А. Космодемьянского г.Калининграда |  | 2007-2008гг. | 1728,0 | - | - | 1728,0 | - | МКП «УКС» |
| 6.Строительство газопровода высокого давления в пос. А.Космодемьянского |  | 2007г. | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | МКП «УКС» |
| 7. Строительство газопровода высокого давления в пос. Чкаловск |  | 2007г. | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | МКП «УКС» |
| 8. Газоснабжение ул. Катина в г.Калининграде |  | 2007г. | 5233,65 | - | - | 5233,65 | - | МКП «УКС» |
| 9. Строительство газовых сетей в пос. Лермонтово | Выполнение работ по 3 и 4 очередям в пос. Лермонтово | 2007г. | 9592,71 | - | - | 9592,71 | - | МКП «УКС» |
| 10. Газификация жилых домов по ул. Батальной №109-119, 120-130,132-138 |  | 2007г. | 2148,99 | - | - | 2148,99 | - | МКП «УКС» |
| Итого затраты на выполнение строительно-монтажных работ на объектах в 2007 году | 31256,20 | - | - | 31256,20 | - |  |
| 2008 год Проектирование |
| 1. Разработка рабочего проекта «Газификация микрорайона «Северная гора» (ТОС «Автошкола») | Разработать проектную документацию на прокладку сетей низкого давления и устройство газопроводов-вводов: ул. А.Невского, ул.Ан.Попова, ул.Крылова, ул.Туруханская, 1-ый Туруханский переулок, ул. 4-ая Б.Окружная. (приложение 7) | 2008г. | 556,742 | - | - | 556,742 | - | МКП «УКС» |
| Итого затраты на разработку рабочих проектов в 2008 году | 556,742 | - | - | 556,742 | - |  |
| 2008 год Строительно-монтажные работы |
| 1 Строительство распределительного газопровода и газопроводов – вводов низкого давления в пос. Чайковское | Устройство газопроводов вводов к ж/домам по улицам: К. Заслонова, Щепкина, Лаптевых, Кремлевская, Курнакова,пер. Лаптевых. (приложение 1) | 2008г. | 3955,215 | - | - | 3955,215 | - | МКП «УКС» |
| 2 Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос.Суворово | Устройство газопроводов вводов к ж/домам по улицам: ул.Заводская, ул.Немировича – Данченко, ул.Можайская, ул.Качалова, пер.Немировича-Данченко, пер.Качалова, ул.Суворова, ул.Бабушкина, пер. Можайский (приложение 2) | 2008г. | 4091,914 | - | - | 4091,914 | - | МКП «УКС» |
| 3 Газификация пос.Чапаево | Устройство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов вводов к ж/домам по адресу: А. Матросова, Бабаева, Дубравиной, пер. Дубравиной, Камчатская. (приложение 3) | 2008г. | 3807,040 | - | - | 3807,040 | - | МКП «УКС» |
| 4 Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос.Лермонтово | Устройство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов вводов: Ул. Ломоносова, ул. Белостокская, ул. Полецкого, ул. Гурьева, ул. Соколиная, ул. Белорусская, ул. Гравийная, ул. Кировоградская, ул. Рыбникова, ул. 2-я Б. Окружная. (приложение6) | 2008г. | 9561,813 | - | - | 9561,813 | - | МКП «УКС» |
| 5. Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов - вводов к ж/домам в микрорайоне ограниченного улицами:Арзамасская,Ха-баровская, Сержанта Бурыхина, Сеченова в пос.А.Космодемьянского г.Калининграда |  | 2007-2008гг. | 10872,0 | - | - | 10872,0 | - | МКП «УКС» |
| Итого затраты на выполнение строительно-монтажных работ на объектах в 2008 году | 32287,982 | - | - | 32287,982 | - |  |
| Итого затраты по программе развития инженерной инфраструктуры города Калининграда на 2007-2010 годы ("Газификация") | 73451,594 | - | - | 73451,594 | - |  |

Перечень мероприятий по газификации города Калининграда на 2007-2010 годы

Программы развития инженерной инфраструктуры города Калининграда на 2007-2010 годы "Газификация"  (утрачивает силу с 01.01.09 г., решение окружного Совета депутатов города Калининграда  № 296  от 03.12.08 г.)

Приложение 1. Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос.Чайковское.

Ул.К. Заслонова, 2,3а, 3, 6, 8, 9а, 12, 13, 13а, 15, 19, 28, 29, 29а, 31, 18, 22;

Ул.Щепкина, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 34, 38, 43, 47, 49, 51, 36б, 28а;

Ул.Лаптевых, 1, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 11, 19, 23, 28, 34;

Ул.Кремлевская, 2, 8, 10;

Ул.Курнакова, 1, 6, 7, 9;

пер. Лаптевых, 2, 3, 5, 5а.

Приложение 2. Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос.Суворово.

Ул.Заводская, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 41, 43-45, 47-49;

Ул.Немировича – Данченко, 10, 14, 20, 22, 24, 2, 6;

Ул.Можайская, 1, 4, 10, 25, 29-31, 33, 47, 53, 14, 15, 21;

Ул.Качалова, 2, 1, 3, 5, 6, 8, 12, 20, 19, 20в, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36;

пер.Немировича-Данченко, 14;

пер.Качалова, 2б, 8;

ул.Суворова, 148, 150, 152, 154, 156, 158;

ул.Бабушкина, 2, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 23;

пер. Можайскому, 1, 5, 8, 10, 11, 16.

Приложение 3. Газификация пос.Чапаево.

Ул.А. Матросова, 20, 34, 37, 38, 39, 40, 22а, 28;

Ул.Бабаева, 36, 37, 37а, 41, 42, 42а, 43, 45, 49;

Ул.Дубравиной, 2, 5, 6;

пер. Дубравиной, 2, 3, 5, 7, 9;

ул.Камчатская, 1, 6, 6а.

Приложение 4. Газификация пос. Лермонтово (левая сторона).

ул. Ломоносова 54,56,60,62,64,68,70,72-72а,80,82,86,59, 56(а)

ул. Броненосная 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,29,36,38,40,42,44,46,1,1-а,3,5,7,13,15

участок в границах улиц Ломоносова – Броненосная под строительство одноквартирных жилых домов

пер. Броненосный 1,3,5,7,9,11,13,15,2,4,6,8,10,12,14,20

ул. Осетинская 1,3,5,7,9,11,13,2-4,6-8,10-12,14-16,20-а,20,22, 15,18.

ул. Никитина 1,3,5,7,9-11,13,15,17-19,21,4,6,8,10,12,18,20,22,24

ул. Ташкентская 1,3,5,7,9,11,13,15,15а,17,19,25,2,4,6,8-10,12,14

ул. Бердянская 3,5,7,8,12,14,16,20,24,26,28,32,34,36,38,40,10

ул. Полецкого № 8,1,3,7,7-а, 9, 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24

Приложение 5. Газификация жилых домов по ул.Дзержинского.

Ул.Дзержинского, 51а, 77а, 99, 101, 127, 129, 134, 135, 139, 142, 151, 155, 165, 177, 182, 187, 193, 200, 201, 205, 208, 210, 214, 216;

Приложение 6. Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос. Лермонтово.

ул. Белорусская №12, 12а, 14, 16, 18, 28

ул. Белостокская №3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18а, 20, 23, 25

ул. 2-я Б. Окружная №15, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 33, 34, 35, ,49

ул. Гравийная №3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36,37, 38

ул. Гурьева №10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43,43а, 45, 47, 49

ул. Кировоградская №6, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 50, 52, 54, 64

ул. Ломоносова №88, 88а, 88б, 91, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118,

119, 120, ,122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 139, 140, 141,142, 146, 143, 145, 147, 152, 154, 156, 157, 158

ул. Полецкого №42а, 35, 36, 51,54, 59, 61, 67, 72, 93, 95, 97, 99, 101а, 101, 103, 104, 108, 109, 110, 111,112, 113, 115,119

ул. Рыбникова №41, 47,57,67

ул. Соколиная №4, 6, 7, 11, 13, 25, 27, 29, 31, 37

Приложение 7. Газификация микрорайона «Северная гора» (ТОС «Автошкола).

ул. А. Невского №№179Б, 219,221,222,223,225,227.

ул. Ан. Попова №№ 2,4.

ул. Крылова № 29.

ул. Туруханская №№ 2,3,4,6,10,14.

1-ый Туруханский переулок № 2,9,10,11.

ул. 4-ая Б. Окружная №№ 5,11,13,48,52,62,72,76,78,1,56