Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от «07» _12__2018 г. № 1181

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград»

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование объекта | Решение об осуществ-лении капитальных вложений | Главный распорядитель бюджетных средств | Форма финансового обеспечения | Заказчик (застройщик) | Направление капитальных вложений | Годы реализации | Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. | Профинанси-ровано по состоянию на 01.01.2018 | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | 2018 | Плановый период |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по объектам | Всего | 2 513 851,82 | 1 824 919,17 | 1 490 465,90 |
|  | ФБ | 697 912,70 | 574 426,70 | 851 520,38 |
|  | ОБ | 513 520,90 | 391 215,80 | 340 888,30 |
|  | ГБ | 517 457,93 | 806 142,82 | 298 057,22 |
|  | ВИ | 784 960,29 | 53 133,85 | 0,00 |
| І. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |
| Всего по объектам федеральных и областных программ | Всего | 1 421 778,30 | 1 360 590,00 | 1 440 061,62 |
|  | ФБ | 697 912,70 | 574 426,70 | 851 520,38 |
|  | ОБ | 513 520,90 | 391 215,80 | 340 888,30 |
|  | ГБ | 210 344,70 | 394 947,50 | 247 652,94 |
| Объекты Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области |
| 1. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2016 № 427 (в редакции от 07.12.2016 № 1834) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017-2018 | 9 594,46 | 7 668,19 | Всего | 1 926,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 1 727,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 198,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининград | Постановление администрации от 30.03.2018 № 305 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП КХ «Водоканал» | Реконструкция | 2017-2019 | 1 075 576,65 | 0,00 | Всего | 856 251,42 | 219 325,23 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 77 023,85 | 47 433,79 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 124 457,65 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 779 227,57 | 47 433,79 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1756 (с изменениями от 30.11.2017 № 1701) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУ ДО ДЮСШ № 12 | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2018 | 20 835,82 | 15 363,82 | Всего | 5 472,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 5 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а (2-й этап) | Постановление администрации от 30.11.2017 № 1700 (в редакции от 14.11.2018 № 1103) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУ ДО ДЮСШ № 12 | Корректировка проектной и рабочей документации | 2018 | 2 009,60 | 0,00 | Всего | 2 009,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 009,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2019 | 60 450,88 | 0,00 | Всего | 0,00 | 60 450,88 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 45 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 7 325,44 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 7 325,44 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка | Постановление администрации от 02.06.2017 № 803 | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУК «Калининградский зоопарк» | Реконструкция | 2017-2019 | 129 673,00 | 4 873,47 | Всего | 70 860,54 | 49 065,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 62 873,46 | 22 089,57 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 254,36 | 21 275,89 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 5 732,72 | 5 700,06 | 0,00 |
| 6. | Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда | Постановление администрации от 04.08.2017 № 1205 (в редакции от 19.10.2018 № 1038) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017-2019 | 1 536 868,95 | 29 999,94 | Всего | 1 068 771,53 | 438 097,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 697 912,70 | 286 088,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 253 467,40 | 110 454,88 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 117 391,37 | 41 554,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.02.2016 № 217 (в редакции от 24.08.2017 № 1307) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2018-2020 | 1 438 306,44 | 0,00 | Всего | 44 602,60 | 127 887,29 | 579 385,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 446 126,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 87 899,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 44 602,60 | 127 887,29 | 45 359,46 |
| 8. | Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде | Постановление администрации от 03.08.2016 № 1140 (в редакции от 05.12.2018 № 1167) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2018 | 5 930,20 | 5 863,27 | Всего | 66,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 66,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2019-2020 | 1 122 790,14 | 0,00 | Всего | 6 579,11 | 387 431,95 | 728 779,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 242 538,70 | 405 393,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 72 446,62 | 121 091,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 579,11 | 72 446,63 | 202 293,48 |
| Объекты перечня мероприятий и объектов капитальных вложений государственной (муниципальной) собственности с указанием объемов финансирования за счет ассигнований, предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика» |
| 9. | Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.02.2016 № 203 (в редакции от 17.01.2018 № 40) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2016-2018 | 1 016 327,81 | 990 955,91 | Всего | 25 371,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 25 246,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 125,28 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2016 № 408 (в редакции от 06.06.2017 № 826) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2017-2018 | 76 090,19 | 8 506,88 | Всего | 67 583,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 50 623,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 16 960,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде | Постановление администрации от 15.02.2017 № 206 (в редакции от 26.11.2018 № 1141) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Корректировка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 387,74 | 0,00 | Всего | 1 387,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 387,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2017-2018 | 271 085,10 | 53 400,59 | Всего | 7 722,10 | 131 465,50 | 131 897,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 722,10 | 131 465,50 | 131 897,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12. | Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый | Постановление администрации от 21.03.2016 № 317 (в редакции от 19.07.2017 № 1075) | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Строительство | 2017-2018 | 59 422,97 | 13 813,06 | Всего | 45 609,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 29 364,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 14 718,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 1 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| ІІ. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |
| Всего по прочим объектам, в том числе | Всего | 309 636,86 | 411 195,32 | 50 404,28 |
|  | ГБ | 309 636,86 | 411 195,32 | 50 404,28 |
| по направлению «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Всего | 101 526,06 | 27 192,68 | 7 205,59 |
|  | ГБ | 101 526,06 | 27 192,68 | 7 205,59 |
| в том числе «Коммунальное хозяйство» | Всего | 93 456,15 | 27 192,68 | 7 205,59 |
|  | ГБ | 93 456,15 | 27 192,68 | 7 205,59 |
| - объекты водоснабжения, водоотведения | Всего | 11 162,90 | 690,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 11 162,90 | 690,00 | 0,00 |
| 13. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького – И. Сусанина г. Калининграда | Постановление администрации от 05.10.2015 № 1685 (в редакции от 02.10.2018 № 964) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Корректировка проектной и рабочей документации | 2015-2018 | 962,98 | 559,35 | Всего | 403,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 403,63 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина – ул. Тульской в г. Калининграде | Постановление администрации от 27.04.2018 № 429 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018-2019 | 1 342,77 | 0,00 | Всего | 652,77 | 690,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 652,77 | 690,00 | 0,00 |
| 15. | Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами чистой воды в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2018 | 10 106,50 | 0,00 | Всего | 10 106,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты теплоснабжения | Всего | 63 843,12 | 26 502,68 | 7 205,59 |
|  | ГБ | 63 843,12 | 26 502,68 | 7 205,59 |
| 16.* | Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 (в редакции от 05.12.2018 № 1173) | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Реконструкция | 2019 | 87 478,48 | 0,00 | Всего | 0,00 | 87 478,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 69 982,78 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 17 495,70 | 0,00 |
| 17. | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2018 | 6 587,04 | 4 997,04 | Всего | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18. | Реконструкция РТС «Северная» |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2018 | 13 249,55 | 9 949,55 | Всего | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по адресу: г. Калининград, ул. Чувашская, 4 | Постановление администрации от 11.07.2017 № 1016 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 4 220,00 | 0,00 | Всего | 4 220,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1769 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 2 053,51 | 0,00 | Всего | 2 053,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 053,51 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Гагарина, 109 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1769 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 2 084,44 | 0,00 | Всего | 2 084,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 084,44 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1767 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 913,72 | 0,00 | Всего | 913,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 913,72 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Судостроительная, 11 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1769 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 298,44 | 0,00 | Всего | 1 298,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 298,44 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Артиллерийская, 36-38 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1767 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 758,64 | 0,00 | Всего | 1 758,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 758,64 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Станочная, 7-9 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1769 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 981,28 | 0,00 | Всего | 1 981,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 981,28 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Суворова, 41 и по ул. Суворова, 47 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1788 (в редакции от 20.06.2018 № 618) | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 4 864,80 | 0,00 | Всего | 4 864,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 864,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Дзержинского, 126 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 30.11.2017 № 1699 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 818,29 | 0,00 | Всего | 1 818,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 818,29 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Лейтенанта Катина, 4-6 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1788 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 249,18 | 0,00 | Всего | 1 249,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 249,18 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Октябрьская, 3 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1767 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 846,50 | 0,00 | Всего | 1 846,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 846,50 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу проспект Победы, 10-12 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 13.12.2017 № 1788 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 537,29 | 0,00 | Всего | 1 537,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 537,29 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу проспект Победы, 18 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 30.11.2017 № 1699 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 582,36 | 0,00 | Всего | 1 582,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 582,36 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 4 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 30.11.2017 № 1699 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 495,17 | 0,00 | Всего | 1 495,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 495,17 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.05.2018 № 531 (в редакции от 26.11.2018 № 1145) | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 4 664,25 | 0,00 | Всего | 4 664,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 664,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2020 | 18 013,97 | 0,00 | Всего | 1 801,40 | 9 006,98 | 7 205,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 801,40 | 9 006,98 | 7 205,59 |
| 34. | Закрытие малой угольной котельной и переключение многоквартирного жилого дома по ул. Школьная, 6 и МАОУ СОШ № 46 на централизованное теплоснабжение | Постановление администрации от 19.10.2018 № 1027 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 073,71 | 0,00 | Всего | 1 073,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 073,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Система теплоснабжения А21-00707-0001-III класса опасности РТС «Цепрусс» по ул. Правая Набережная, 25 с установкой котла ДЕ 25/14» | Постановление администрации от 17.05.2018 № 483 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Техническое перевооружение | 2018 | 22 710,14 | 0,00 | Всего | 22 710,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 22 710,14 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты газоснабжения | Всего | 18 450,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 18 450,13 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Строительство газопровода высокого давления от ул. Согласия до ул. Б. Окружной в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.12.2016 № 1935 (в редакции от 09.02.2018 № 149) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2018 | 18 450,13 | 0,00 | Всего | 18 450,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 18 450,13 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе «Благоустройство» | Всего | 8 069,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 8 069,91 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2018 | 5 520,67 | 4 320,67 | Всего | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Устройство пешеходного спуска на набережную Адмирала Трибуца в районе дома № 51 | Постановление администрации от 14.06.2018 № 601 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2018 | 6 869,91 | 0,00 | Всего | 6 869,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 869,91 | 0,00 | 0,00 |
| по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ» | Всего | 65 411,06 | 217 618,71 | 0,00 |
|  | ГБ | 65 411,06 | 217 618,71 | 0,00 |
| 39.* | Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.03.2018 № 245 (в редакции от 20.11.2018 № 1128) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 5 743,18 | 0,00 | Всего | 5 743,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 743,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2019 | 241 005,48 | 0,00 | Всего | 66 401,14 | 174 604,34 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 44 779,51 | 75 846,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 13 376,08 | 22 654,97 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 8 245,55 | 76 103,22 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40.* | Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде | Постановление администрации от 22.03.2018 № 266 (в редакции от 18.09.2018 № 922) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАДОУ д/с № 59 | Разработка проектной и рабочей документации | 2018-2019 | 5 863,49 | 0,00 | Всего | 4 943,09 | 920,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 943,09 | 920,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2019 | 224 668,37 | 0,00 | Всего | 160 326,08 | 64 342,29 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 100 366,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 29 979,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 29 979,67 | 64 342,29 | 0,00 |
| 41.* | Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.03.2018 № 243 (в редакции от 26.06.2018 № 645) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАДОУ д/с № 78 | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 3 964,92 | 0,00 | Всего | 3 964,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 964,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2019 | 123 208,79 | 0,00 | Всего | 1 544,29 | 121 664,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 49 026,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 14 644,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 544,29 | 57 994,14 | 0,00 |
| 42. | Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Ю. Гагарина, 3 в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.03.2018 № 242 (в редакции от 03.07.2018 № 669) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАДОУ д/с № 68 | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 3 438,07 | 0,00 | Всего | 3 438,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 438,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2019 | 2 564,33 | 0,00 | Всего | 587,69 | 1 976,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 587,69 | 1 976,64 | 0,00 |
| 43. | Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде | Постановление администрации от 16.11.2017 № 1666 (в редакции от 08.10.2018 № 993) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАОУ СОШ № 50 | Разработка проектной и рабочей документации | 2017-2018 | 16 821,02 | 40,00 | Всего | 499,00 | 16 282,02 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 499,00 | 16 282,02 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018 | 5 655,60 | 0,00 | Всего | 5 655,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 655,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Сети канализации для МАДОУ детский сад № 9 по ул. Дзержинского, 131 в г. Калининграде | Постановление администрации от 15.03.2018 № 226 | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАОУ ООШ № 15 | Корректировка проектной и рабочей документации | 2018 | 810,00 | 0,00 | Всего | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» | Всего | 58 078,72 | 166 383,93 | 43 198,69 |
|  | ГБ | 58 078,72 | 166 383,93 | 43 198,69 |
| 45. | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область | Постановление администрации от 08.02.2017 № 157 (в редакции от 30.08.2018 № 867) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Корректировка проектной и рабочей документации | 2014-2018 | 14 452,80 | 12 745,16 | Всего | 1 707,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 707,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018 | 24,80 | 0,00 | Всего | 24,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 24,80 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Постановление администрации от 31.07.2017 № 1173 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2018 | 14 858,95 | 11 543,95 | Всего | 3 315,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47. | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область | Постановление администрации от 07.06.2018 № 574 (в редакции от 03.09.2018 № 876) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2019 | 15 932,11 | 1 699,77 | Всего | 2 689,54 | 11 542,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 689,54 | 11 542,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2018 | 42,48 | 42,48 | Всего | 42,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 42,48 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде | Постановление администрации от 24.04.2018 № 409 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018-2019 | 8 785,99 | 0,00 | Всего | 5 665,99 | 3 120,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 665,99 | 3 120,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2019 | 100,00 | 0,00 | Всего | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 49. | Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2018 | 4 131,46 | 4 031,50 | Всего | 99,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 99,96 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.01.2015 № 131 (в редакции от 07.08.2017 № 1217) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2019 | 11 176,64 | 8 380,37 | Всего | 156,27 | 2 640,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 156,27 | 2 640,00 | 0,00 |
| 51. | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде | Постановление администрации от 09.08.2017 № 1237 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2019 | 7 332,66 | 5 575,89 | Всего | 81,57 | 1 675,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 81,57 | 1 675,20 | 0,00 |
| 52. | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Постановление администрации от 18.04.2017 № 569 (в редакции от 22.08.2017 № 1295) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2019 | 16 735,69 | 12 550,99 | Всего | 23,86 | 4 160,84 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 23,86 | 4 160,84 | 0,00 |
| 53. | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.06.2017 № 890 (в редакции от 19.12.2017 № 1798) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2019 | 17 538,87 | 10 535,05 | Всего | 3 056,29 | 3 947,53 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 056,29 | 3 947,53 | 0,00 |
| 54. | Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде (1 этап) | Постановление администрации от 20.06.2017 № 906 (в редакции от 05.07.2018 № 687) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2017-2018 | 1 353,19 | 953,99 | Всего | 399,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 399,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018 | 24 522,94 | 0,00 | Всего | 24 522,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 24 522,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55. | Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде (2,3 этапы) | Постановление администрации от 20.06.2017 № 906 (в редакции от 05.07.2018 № 687) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018-2019 | 2 310,00 | 0,00 | Всего | 1 294,00 | 1 016,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 294,00 | 1 016,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2019 | 60 511,67 | 0,00 | Всего | 0,00 | 60 511,67 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 60 511,67 | 0,00 |
| 56. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (2 этап) | Постановление администрации от 17.08.2016 № 1213 (в редакции от 13.09.2017 № 1381) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство, в т.ч. корректировка проектной и рабочей документации | 2017-2018 | 53 243,96 | 53 237,82 | Всего | 6,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6,14 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (3 этап) | Постановление администрации от 29.12.2016 № 2031 (в редакции от 05.07.2018 № 685) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2018-2019 | 33 192,83 | 0,00 | Всего | 10 000,00 | 23 192,83 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 000,00 | 23 192,83 | 0,00 |
| 58. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (4 этап) | Постановление администрации от 29.12.2016 № 2031 (в редакции от 05.07.2018 № 685) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2019 | 18 277,74 | 0,00 | Всего | 0,00 | 18 277,74 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 18 277,74 | 0,00 |
| 59. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (5 этап) | Постановление администрации от 29.12.2016 № 2031 (в редакции от 05.07.2018 № 685) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2020 | 43 198,69 | 0,00 | Всего | 0,00 | 0,00 | 43 198,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 43 198,69 |
| 60. | Реконструкция участка ул. Гайдара – Советский проспект в г. Калининграде | Постановление администрации от 05.04.2018 № 323 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 1 845,64 | 0,00 | Всего | 1 845,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 845,64 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.11.2015 № 1996 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Разработка проектной и рабочей документации | 2018 | 3 147,40 | 0,00 | Всего | 3 147,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 147,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2019 | 36 199,32 | 0,00 | Всего | 0,00 | 36 199,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 36 199,32 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», в том числе «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | Всего | 19 129,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 19 129,72 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде | Постановление администрации от 12.01.2017 № 4 (в редакции от 03.04.2018 № 315) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство, в т.ч. корректировка проектной и рабочей документации | 2017-2018 | 19 641,41 | 511,69 | Всего | 19 129,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 19 129,72 | 0,00 | 0,00 |
| прочие объекты | Всего | 65 491,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 65 491,30 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Административное здание общей площадью 1547,1 кв.м. (кадастровый номер 39:15:140421:319), адрес (месторасположение): г. Калининград, ул. Октябрьская, 79Б |  | Комитет муниципаль-ного имущества и земельных ресурсов | Бюджетные инвестиции |  | Приобретение недвижимого имущества | 2018 | 65 491,30 | 0,00 | Всего | 65 491,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 65 491,30 | 0,00 | 0,00 |

* Объекты, планируемые к реализации в рамках Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых софинансируется за счет средств областного бюджета и Федеральных целевых программ.