Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от «___» __________2015 г. № ______

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград»

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование объекта | Решение об осуществ-лении капитальных вложений | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Форма финансового обеспечения | Заказчик (застройщик) | Направление капитальных вложений | Годы реализации | Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. | Профинанси-ровано по состоянию на 01.01.2015 | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | 2015 | Плановый период |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по объектам | Всего | 5 141 153,8 | 465 091,9 | 780 968,5 |
|  | ФБ | 3 456 338,9 | 258 174,8 | 98 800,0 |
|  | ОБ | 313 861,8 | 156 626,3 | 649 130,0 |
|  | ГБ | 1 368 864,9 | 49 462,1 | 33 038,5 |
|  | Внебюдж. ср-ва | 2 088,2 | 828,7 | 0,0 |
| І. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |
| Всего по объектам федеральных и областных программ | Всего | 4 783 842,2 | 417 429,9 | 748 190,0 |
|  | ФБ | 3 456 338,9 | 258 174,8 | 98 800,0 |
|  | ОБ | 313 861,8 | 156 626,3 | 649 130,0 |
|  | ГБ | 1 013 641,5 | 2 628,8 | 260,0 |
| Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года |
| 1. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (1, 4, 5 этапы) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2012-2015 | 669 136,6 | 660 102,1 | Всего | 8 837,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 8 723,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 113,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (2, 3 этапы) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2014-2015 | 464 626,0 | 150 287,3 | Всего | 314 338,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 49 740,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 237 454,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 379,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 2 499,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 365,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 9 899,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство КНС-3 с коллекторами |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 35 373,3 | 31 507,7 | Всего | 3 865,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 3 685,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 180,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Строительство канализационного коллектора для обеспечения транспортировки сточных вод от существующей и перспективной застройки поселка Борисово и прилегающей территории |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 100 841,5 | 93 294,7 | Всего | 7 546,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 7 111,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 144,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 291,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Напорный коллектор от ЦКНС в пос. Чкаловск до ул. Рыбников в Центральном районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Строительство | 2012-2015 | 35 005,2 | 34 527,0 | Всего | 478,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 478,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Стекольной – Грига в Ленинградском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 107 403,1 | 56 307,9 | Всего | 51 095,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 44 052,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 4 294,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 463,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 429,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 854,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде (от ул. И. Земнухова до ул. Подп. Емельянова) | Постановление администрации от 28.11.2014 № 1848 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 122 068,9 | 0,0 | Всего | 127 435,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 115 490,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 039,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 8 406,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде, Калининградской области | Постановление администрации от 08.07.2015 № 1095 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 45 844,3 | 0,0 | Всего | 40 000,0 | 5 844,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 39 600,0 | 5 785,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 200,0 | 29,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 29,2 | 0,0 |
| 9. | Строительство коллектора бытовой канализации по ул. Красносельской в Центральном районе г. Калининграда | Постановление администрации от 29.05.2015 № 895 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 25 105,4 | 0,0 | Всего | 25 105,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 24 854,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 125,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 125,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Строительство водовода Д = 500 мм от ВНС «Горьковская» до ул. Челнокова – ул. Гайдара в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 90 492,8 | 87 666,4 | Всего | 2 826,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 2 425,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 25,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 375,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11. | Строительство водовода Д = 400 мм от пр-та Мира до ул. Красной в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 64 778,0 | 62 052,1 | Всего | 2 725,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 2 506,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 61,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 158,6 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами чистой воды в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 98 711,5 | 56 330,4 | Всего | 42 381,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 30 784,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 475,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 1 982,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 139,3 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | «Строительство сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения пос. им. А. Космодемьянского». «1-этап: Строительство коллектора бытовой канализации пос. им. А. Космодемьянского» | Постановление администрации от 01.07.2015 № 1030 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 58 697,8 | 0,0 | Всего | 58 697,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 58 110,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 293,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 293,5 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных насосных станций (Восточная водопроводная станция и МНС)» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства (муниципаль-ный заказчик) МП КХ «Водоканал» (заказчик-застройщик) | Реконструкция | 2011-2015 | 288 390,2 | 272 968,1 | Всего | 15 422,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 15 053,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 368,4 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Строительство очистных сооружений, г. Калининград | Постановление администрации от 14.05.2015 № 772 | Комитет городского хозяйства | Субсидии | МП КХ «Водоканал» | Строительство | 2009-2015 | 1 543 098,5 | 1 157 089,4 | Всего | 386 009,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 311 263,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 15 973,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 58 771,4 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Первомайский в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 36 275,6 | 35 975,6 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17. | Строительство газопровода высокого давления в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда, от газопровода высокого давления диаметром 315 мм, строящегося в пос. Совхозный, до газопровода высокого давления диаметром 225 мм, проложенного по ул. Карташева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 17 955,3 | 17 894,3 | Всего | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 61 166,4 | 57 672,3 | Всего | 3 494,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 2 535,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 525,2 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в Юго-Западном жилом районе г. Калининграда (пос. Суворово, пос. Чайковское, пос. Чапаево) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 22 709,4 | 22 579,4 | Всего | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 31,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 97,2 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Чкаловск г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 28 879,3 | 28 617,9 | Всего | 261,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 141,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 30,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 60,9 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Менделеево г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 28 372,7 | 0,0 | Всего | 28 372,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 885,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 3 542,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 744,8 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Газификация жилых домов пос. Прибрежный в Московском районе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 17 549,4 | 16 358,3 | Всего | 1 191,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 1 188,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23. | Газификация МКР «Южный» (2-я очередь) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2011-2015 | 9 368,1 | 9 361,4 | Всего | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Московское г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 12 066,7 | 12 062,5 | Всего | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Газификация жилых домов по ул. Дзержинского в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2011-2015 | 9 077,3 | 9 072,0 | Всего | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления в пос. Октябрьском г. Калининграда (2-й этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 45 375,4 | 45 165,4 | Всего | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Газификация пос. Зеленое в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 28 785,2 | 27 882,8 | Всего | 902,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 902,4 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МАОУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МАУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МАДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 8 284,4 | 8 267,2 | Всего | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет городского хозяйства |  | Комитет городского хозяйства | Строительство | 2015 | 57 183,3 | 0,0 | Всего | 57 183,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 56 611,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 114,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 457,5 | 0,0 | 0,0 |
| 29.* | Строительство тепловых сетей для переключения на центральное теплоснабжение потребителей котельной «Тихорецкая» по ул. Инженерная – Киевская – Тихорецкая г. Калининград | Постановление администрации от 25.09.2015 № 1635 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Строительство | 2015-2016 | 97 071,3 | 0,0 | Всего | 60 000,0 | 37 071,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 59 400,0 | 36 700,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 120,0 | 74,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 480,0 | 296,6 | 0,0 |
| 30. | Строительство нового корпуса МАДОУ № 51 по ул. Беланова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 326 496,1 | 278 879,6 | Всего | 47 616,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 25 271,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 19 209,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 3 136,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31. | Строительство нового корпуса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 56 по ул. Фермора в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 155 140,0 | 143 841,9 | Всего | 11 298,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 6 577,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 3 752,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 946,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 21,7 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР - детский сад № 122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 204 594,6 | 69 318,4 | Всего | 135 276,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 40 563,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 73 995,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 015,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 5 964,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 015,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 722,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Строительство муниципального дошкольного учреждения детский сад по ул. Артиллерийская – ул. Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 226 132,0 | 94 770,3 | Всего | 131 361,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 56 624,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 50 464,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 9 793,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 4 292,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 770,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 415,7 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Детский сад на 240 мест по ул. Левитана в Юго-Восточном микрорайоне г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 149 412,7 | 17,2 | Всего | 149 395,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 23 939,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 87 480,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 086,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 16 260,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 581,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 16 047,6 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (1 этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 376 760,5 | 0,0 | Всего | 376 760,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 162 100,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 122 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 22 330,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 23 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 22 330,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 23 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36. | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (2 этап) | Постановление администрации от 19.05.2015 № 809 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 302 109,4 | 0,0 | Всего | 151 515,2 | 150 594,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 150 000,0 | 149 088,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 757,6 | 753,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 757,6 | 753,0 | 0,0 |
| 37. | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 142 254,2 | 26 615,1 | Всего | 115 639,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 85 554,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 10 828,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 4 363,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 828,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 4 063,7 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 231 473,5 | 41 529,5 | Всего | 189 944,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 140 823,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 17 713,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 6 847,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 17 713,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 6 847,4 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 1 по ул. Свободной, 34 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 168 735,1 | 158 759,4 | Всего | 9 975,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 7 627,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 2 348,2 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининград |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2012-2015 | 237 444,4 | 237 223,2 | Всего | 221,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 221,2 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининград |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2011-2015 | 259 239,9 | 258 357,8 | Всего | 882,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 882,1 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 985 146,6 | 984 915,6 | Всего | 231,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 231,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица А. Невского – улица Черняховского – улица Литовский вал) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2012-2015 | 425 411,4 | 26 889,2 | Всего | 398 522,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 68 229,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 274 173,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 43 550,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 12 568,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) | Постановление администрации от 25.11.2014 № 1806 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 1 492 743,0 | 437 553,5 | Всего | 1 055 189,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 288 493,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 697 544,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 25 939,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 43 211,8 | 0,0 | 0,0 |
| Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств областного бюджета |
| 45. ** | Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции № 2 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 28 168,6 | 2 817,6 | Всего | 20 816,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 20 816,9 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 11 161,8 | 3,5 | Всего | 11 158,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 10 253,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 905,3 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Реконструкция физкультурно-спортивной площадки для МАОУ СОШ № 31 по ул. Пролетарская 66а, в г. Калининграде | Постановление администрации от 21.05.2015 № 823 (в редакции от 30.10.2015 № 1818) | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ СОШ № 31 | Реконструкция | 2015 | 14 808,2 | 0,0 | Всего | 14 808,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 404,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 404,1 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (3-этап) | Постановление администрации от 20.05.2014 № 710 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАУК «Зоопарк» | Реконструкция | 2015 | 2 888,4 | 0,0 | Всего | 2 888,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 021,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 858,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49.* | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1756 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ ДОД ДЮСШ № 12 | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 21 745,8 | 0,0 | Всего | 21 745,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 19 982,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 763,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 104 100,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 45 600,0 | 48 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 38 000,0 | 46 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 7 220,0 | 2 280,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 380,0 | 120,0 |
| 50.* | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград, просп. Мира, д. 134 | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1757 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 13 179,2 | 0,0 | Всего | 13 179,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 11 862,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 316,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 116 400,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 52 000,0 | 55 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 28 600,0 | 52 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 22 230,0 | 2 660,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 1 170,0 | 140,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Объекты Государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» |
| 51. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2006-2016 | 9 621 066,0 | 4 430 902,1 | Всего | 595 818,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 593 753,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 2 065,4 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 25 776,3 | 160,0 | Всего | 25 616,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 20 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 588,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 177,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 429 200,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 126 320,0 | 302 880,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 126 320,0 | 302 880,0 |
| 53. | Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 21 704,2 | 158,0 | Всего | 21 546,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 17 324,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 042,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 179,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2017 | 341 310,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 341 310,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 341 310,0 |
| 54. | Строительство надземного пешеходного перехода через Московский проспект, соединяющего ул. Зарайскую, наб. Адм. Трибуца, наб. Ген. Карбышева в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Разработка проектной документации | 2014-2015 | 23 361,4 | 26,5 | Всего | 19 760,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 19 760,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. *** | Строительство парковок в районе ул. Суздальская – ул. Молодой гвардии в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 9 059,9 | 40,2 | Всего | 9 019,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 726,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 293,6 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | Строительство и реконструкция ул. Гайдара - ул. Челнокова - ул. Согласия - Советский проспект с устройством путепровода через железнодорожные пути, ул. Челнокова и автодороги «Северный обход г. Калининграда» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2012-2015 | 2 205 452,8 | 2 204 456,4 | Всего | 169,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 169,6 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | Реконструкция автодорожного путепровода через ж/д пути на ул. Аллея Смелых в г. Калининграде (подходы к путепроводу) | Постановление администрации от 10.07.2015 № 1097 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Реконструкция | 2015 | 9 349,3 | 0,0 | Всего | 9 349,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 9 304,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 131-р) |
| 58. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 137 413,1 | 132 172,3 | Всего | 5 240,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 5 240,8 | 0,0 | 0,0 |
| ІІ. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |
| Всего по прочим объектам, в том числе | Всего | 355 223,4 | 46 833,3 | 32 778,5 |
|  | ГБ | 355 223,4 | 46 833,3 | 32 778,5 |
| по направлению «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Всего | 122 149,8 | 46 833,3 | 22 778,5 |
|  | ГБ | 122 149,8 | 46 833,3 | 22 778,5 |
| в том числе «Коммунальное хозяйство» | Всего | 116 263,3 | 46 833,3 | 22 778,5 |
|  | ГБ | 116 263,3 | 46 833,3 | 22 778,5 |
| - объекты водоснабжения, водоотведения | Всего | 25 154,6 | 2 122,0 | 22 778,5 |
|  | ГБ | 25 154,6 | 2 122,0 | 22 778,5 |
| 59.* | Реконструкция очистных сооружений пос. Прибрежный |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 10 978,2 | 5 712,4 | Всего | 5 265,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 265,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2017-2018 | 334 978,2 | 0,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 167 489,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 139 015,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 5 694,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 0,0 | 22 778,5 |
| 60. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | Постановление администрации от 13.03.2015 № 421 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2016 | 3 520,7 | 0,0 | Всего | 1 598,7 | 1 922,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 598,7 | 1 922,0 | 0,0 |
| 61. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде, Калининградской области | Постановление администрации от 08.07.2015 № 1095 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 3 198,3 | 1 895,8 | Всего | 1 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 302,5 | 0,0 | 0,0 |
| 62. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2015 № 582 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | КГХ | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 9 492,0 | 0,0 | Всего | 9 492,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 492,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького – И. Сусанина г. Калининграда | Постановление администрации от 05.10.2015 № 1685 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 7 688,3 | 0,0 | Всего | 7 488,3 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 488,3 | 200,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 64. | Строительство канализации по ул. Челюскинская в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 3 079,0 | 3 071,7 | Всего | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| - объекты теплоснабжения | Всего | 69 654,0 | 42 000,0 | 0,0 |
|  | ГБ | 69 654,0 | 42 000,0 | 0,0 |
| 65. | Реконструкция системы теплоснабжения, предусматривающая переключение многоквартирных домов по ул. А. Невского, 137-143, 145-145 «б», 147, 149-153 в Ленинградском районе г. Калининграда от котельной ОАО «Балткран» на централизованное теплоснабжение с прокладкой тепловых сетей и установкой тепловых пунктов | Постановление администрации от 28.01.2015 № 128 (в редакции от 10.12.2015 № 2070) | Комитет городского хозяйства | Субсидии | МУП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 767,1 | 0,0 | Всего | 767,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 650,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | 117,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015 | 7 117,9 | 0,0 | Всего | 7 117,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 032,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | 1 085,8 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | Реконструкция системы теплоснабжения, предусматривающая переключение многоквартирных домов по проспекту Победы, 189 и 189 «а» в Центральном районе г. Калининграда от котельной ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области на централизованное теплоснабжение с прокладкой тепловых сетей и установкой тепловых пунктов | Постановление администрации от 28.01.2015 № 128 (в редакции от 10.12.2015 № 2070) | Комитет городского хозяйства | Субсидии | МУП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 521,4 | 0,0 | Всего | 521,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 441,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | 79,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015 | 5 230,8 | 0,0 | Всего | 5 230,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 432,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | 797,9 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 362,5 | 0,0 | Всего | 1 362,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 362,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016 | 42 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 42 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 42 000,0 | 0,0 |
| 68. | Реконструкция котельной по ул. Чувашская, 4 (перевод с угля на газ) с закрытием 8-ми угольных котельных | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 3 125,0 | 0,0 | Всего | 3 125,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 444,4 | 0,0 | Всего | 1 444,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 444,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70. | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 6 625,0 | 0,0 | Всего | 6 625,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 625,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | Реконструкция РТС «Красная» с заменой котлов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 2 062,5 | 0,0 | Всего | 2 062,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 062,5 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | Реконструкция РТС «Северная» (2-я очередь) |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 15 000,0 | 0,0 | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Станочная, 7-9 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 237,0 | 0,0 | Всего | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Мира, 90 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 395,0 | 0,0 | Всего | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. 2-я Алтайская, 1 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 395,0 | 0,0 | Всего | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Сестрорецкая, 13 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 237,0 | 0,0 | Всего | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Суворова, 41 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 158,0 | 0,0 | Всего | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Суворова, 47 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 158,0 | 0,0 | Всего | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Аллея Смелых, 154 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 790,0 | 0,0 | Всего | 790,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 790,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Невского, 9а |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 316,0 | 0,0 | Всего | 316,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 316,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Артиллерийская, 36 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 237,0 | 0,0 | Всего | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 82. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. П. Морозова, 28 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 158,0 | 0,0 | Всего | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу пр-т Мира, 69 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 237,0 | 0,0 | Всего | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Кутузова, 41 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 474,0 | 0,0 | Всего | 474,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 474,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу пр-т Победы, 48 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 198,0 | 0,0 | Всего | 198,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 198,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Судостроительная, 11 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 158,0 | 0,0 | Всего | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресам ул. Летняя, 50, ул. П. Морозова, 5, ул. П. Морозова, 90, ул. П. Морозова, 101, ул. П. Морозова, 115, ул. П. Морозова, 126, ул. Новикова, 4, ул. Новикова, 26 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 3 160,0 | 0,0 | Всего | 3 160,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Октябрьская, 3 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 632,0 | 0,0 | Всего | 632,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 632,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Дзержинского, 126 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 632,0 | 0,0 | Всего | 632,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 632,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Белинского, 18 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 948,0 | 0,0 | Всего | 948,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 948,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91. | Закрытие котельной «Б. Камская». Центральный тепловой пункт. Тепловые сети | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 2 962,5 | 0,0 | Всего | 2 962,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 962,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 92. | Переключение здания МАОУ ДОД ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Р.М. Глиэра» по ул. Минина и Пожарского, 4 на централизованное теплоснабжение (тепловые сети) в г. Калининграде | Постановление администрации от 03.11.2015 № 1822 | Комитет городского хозяйства | Субсидии | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 90,5 | 0,0 | Всего | 90,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 90,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 447,7 | 0,0 | Всего | 447,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 447,7 | 0,0 | 0,0 |
| 93. | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.01.2015 № 131 (в редакции от 31.08.2015 № 1442) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 5 854,0 | 2 397,1 | Всего | 3 456,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 456,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 12 476,9 | 0,0 | Всего | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - объекты электроснабжения | Всего | 763,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГБ | 763,2 | 0,0 | 0,0 |
| 94. | Строительство комплектной трансформаторной подстанции в пос. Западный г. Калининграда |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 794,0 | 30,8 | Всего | 763,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 763,2 | 0,0 | 0,0 |
| - объекты газоснабжения | Всего | 20 691,5 | 2 711,3 | 0,0 |
|  | ГБ | 20 691,5 | 2 711,3 | 0,0 |
| 95. ** | Строительство газопровода высокого давления диаметром 500 мм, взамен ранее проложенного газопровода высокого давления диаметром 325 мм, от ул. Аллея Смелых до ул. О. Кошевого в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 9 958,0 | 0,0 | Всего | 7 800,0 | 2 158,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 6 240,0 | 1 726,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 560,0 | 431,6 | 0,0 |
| 96. ** | Строительство газопровода высокого давления от стального газопровода высокого давления диаметром 325 мм, проложенного вдоль Большой Окружной дороги, до газопровода диаметром 219 мм по ул. Летняя – ул. Иртышская в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 10 621,2 | 41,4 | Всего | 8 300,0 | 2 279,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 6 640,0 | 1 823,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 660,0 | 456,0 | 0,0 |
| 97. ** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М. Борисово г. Калининграда (1 очередь) | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 9 805,1 | 0,0 | Всего | 5 774,5 | 4 030,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 4 619,6 | 3 224,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 154,9 | 806,1 | 0,0 |
| 98. ** | Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 9 634,4 | 0,0 | Всего | 8 630,4 | 1 004,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 6 904,3 | 803,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 726,1 | 200,8 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 99. ** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Южный (3 очередь) | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 6 778,0 | 0,0 | Всего | 5 400,0 | 1 378,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 4 320,0 | 1 102,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 080,0 | 275,6 | 0,0 |
| 100. ** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Комсомольское г. Калининграда | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 5 057,3 | 0,0 | Всего | 2 470,6 | 2 586,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 976,5 | 2 069,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 494,1 | 517,3 | 0,0 |
| 101. | Газификация жилых домов №№ 23, 25 по ул. Старопрудной в Центральном районе г. Калининграда» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 442,6 | 224,9 | Всего | 217,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 217,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 1 325,4 | 0,0 | Всего | 1 325,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 325,4 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов жилых домов по ул. Букетной в Ленинградском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 451,9 | 353,9 | Всего | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 2 328,0 | 0,0 | Всего | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Суворово в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 2 807,9 | 1 390,1 | Всего | 1 417,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 417,8 | 0,0 | 0,0 |
| 104. | Надземный переход через железнодорожные пути газопроводов высокого и низкого давлений (вынос газопровода за пределы путепровода по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде), в т.ч. экспертиза |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2012-2015 | 11 859,5 | 4 277,2 | Всего | 7 582,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 582,3 | 0,0 | 0,0 |
| 105. ** | Распределительный газопровод для развития оборонительного комплекса «Кронпринц», расположенного по адресу: г. Калининград, Литовский вал, 38 |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015-2016 | 2 437,4 | 0,0 | Всего | 47,2 | 2 390,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 2 366,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 47,2 | 23,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| в том числе «Благоустройство» | Всего | 5 888,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГБ | 5 888,5 | 0,0 | 0,0 |
| 106. | Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 6 640,8 | 754,3 | Всего | 5 886,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 886,5 | 0,0 | 0,0 |
| по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ» | Всего | 53 115,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГБ | 53 115,3 | 0,0 | 0,0 |
| 107. | Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 741,7 | 12,4 | Всего | 729,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 729,3 | 0,0 | 0,0 |
| 108. | Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда | Постановление администрации от 28.05.2014 № 800 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ СОШ № 41 | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 25 517,2 | 11 640,4 | Всего | 13 876,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 13 876,8 | 0,0 | 0,0 |
| 109. | Общеобразовательная школа на 825 учащихся по ул. Артиллерийской - Серова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Корректировка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 2 141,1 | 1 603,2 | Всего | 537,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 537,9 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ д/с № 17 ул. Орудийная, 30 | Постановление администрации от 13.03.2015 № 422 (в редакции от 23.06.2015 № 998) | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАДОУ д/с № 11 | Строительство | 2015 | 6 947,1 | 0,0 | Всего | 6 947,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 947,1 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ д/с № 35 ул. Ленинградская, 27 в г. Калининграде | Постановление администрации от 13.03.2015 № 422 (в редакции от 23.06.2015 № 998) | Комитет по социальной политике | Субсидии | МБДОУ д/с № 16 | Строительство | 2015 | 9 170,1 | 0,0 | Всего | 9 170,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 170,1 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | Автономное канализование МАУ ДЦО и ОД и П им. А. Гайдара |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 20 024,3 | 6 833,2 | Всего | 13 191,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 13 191,1 | 0,0 | 0,0 |
| 113. | Устройство спортивного манежа в МАДОУ детский сад № 55 по ул. Нарвской в г. Калининграде |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Строительство | 2015-2016 | 9 491,7 | 0,0 | Всего | 8 663,0 | 828,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 8 663,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | 0,0 | 828,7 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» | Всего | 179 958,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГБ | 179 958,3 | 0,0 | 0,0 |
| 114. | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 17 429,3 | 897,3 | Всего | 16 532,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 16 532,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115. | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 11 363,4 | 1 210,9 | Всего | 10 152,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 152,5 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | Строительство транспортного узла в границах улиц М. Цветаевой – ул. И. Франко – ул. Платова – ул. 3-я Б. Окружная в г. Калининграде (1 этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 7 690,0 | 7 245,3 | Всего | 444,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 444,7 | 0,0 | 0,0 |
| 117. | Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 5 821,3 | 632,9 | Всего | 5 188,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 188,4 | 0,0 | 0,0 |
| 118. | Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 309,0 | 0,0 | Всего | 1 309,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 309,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119. | Реконструкция ул. Гавриленко в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 604,8 | 9,0 | Всего | 595,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 595,8 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 6 568,0 | 387,5 | Всего | 6 180,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 180,5 | 0,0 | 0,0 |
| 121. | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 8 418,5 | 524,8 | Всего | 7 893,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 893,7 | 0,0 | 0,0 |
| 122. | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 20 402,8 | 1 054,8 | Всего | 19 348,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 19 348,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 14 637,2 | 1 180,5 | Всего | 13 456,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 13 456,7 | 0,0 | 0,0 |
| 124. | Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 894,8 | 0,0 | Всего | 894,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 894,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 125. | Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 11 224,0 | 906,0 | Всего | 10 318,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 318,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126. | Строительство новой улицы (продолжение ул. Р. Зорге) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 404,0 | 305,0 | Всего | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127. | Строительство новой улицы в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 499,1 | 321,7 | Всего | 177,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 177,4 | 0,0 | 0,0 |
| 128. | Реконструкция ул. Литовский вал от Московского проспекта до ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 563,5 | 3,4 | Всего | 560,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 560,1 | 0,0 | 0,0 |
| 129. | Реконструкция улиц Калязинская и Тихая со строительством моста через реку Голубую в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 845,7 | 10,0 | Всего | 1 835,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 835,7 | 0,0 | 0,0 |
| 130. | Реконструкция и новое строительство участка наб. Правая в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 732,8 | 0,0 | Всего | 732,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 732,8 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 13 700,2 | 1 497,6 | Всего | 12 202,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 202,6 | 0,0 | 0,0 |
| 132. | Строительство и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков пос. Лермонтово (ул. Кировоградская – ул. Белорусская – ул. Полецкого) в г. Калининграде, в целях предоставления земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов гражданам, имеющим 3-х и более детей) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 44 296,0 | 0,0 | Всего | 409,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 409,8 | 0,0 | 0,0 |
| 133. | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 11 589,9 | 11 489,9 | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 134. | Реконструкция улицы Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 8 142,4 | 4 061,3 | Всего | 4 081,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 081,1 | 0,0 | 0,0 |
| 135. | Строительство проезда к детскому саду по ул. Беланова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 9 625,1 | 8 041,3 | Всего | 1 583,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 583,8 | 0,0 | 0,0 |
| 136. | Строительство ул. Артиллерийская в г. Калининграде Калининградская область | Постановление администрации от 27.01.2015 № 85 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 23 626,5 | 0,0 | Всего | 23 626,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 23 626,5 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (1 этап) | Постановление администрации от 30.01.2015 № 131 (в редакции от 20.04.2015 № 669) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 42 235,4 | 0,0 | Всего | 42 235,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 42 235,4 | 0,0 | 0,0 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», в том числе «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | Всего | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  | ГБ | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 138. | Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.08.2014 № 1257 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Субсидии | МБУ «САТО» | Строительство | 2016 | 20 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |

Примечание:

* Объекты, планируемые к реализации в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

** Объекты, планируемые к реализации в рамках Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

*** Объекты, планируемые к реализации в рамках Государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы».