| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 376 957 | руб. | Смета на сумму: | 3 376 957 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ /Ю.С. Королев / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Ремонтная 73-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 3 376.957 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 5.676 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 637.991 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля сложная с 28 скатами, с перепадами по высоте более 2 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 9.25 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 5 118.12 | 4 252.32 | 865.80 | 12.51 | 4.4 | 57 006 | 53 196 | 3 810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4 209.80 |  |  |  | 84.15% | 44 764 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 59.5% |  |  | 2 530.13 |  |  |  | 47.6% | 25 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 858.05 |  |  |  |  | 127 092 |  |  |
| 2. | ТЕРр 53-16-1 (брандмауэр. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки | 0.89376 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 443.66 | 269.17 | 27.03 | 12.51 | 6.11 | 7 847 | 3 367 | 165 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 1 147.46 | 5.35 | 3.76 | 12.52 |  | 4 314 | 67 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 236.09 |  |  |  | 73.1% | 2 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 192.16 |  |  |  | 56% | 1 923 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 871.91 |  |  |  |  | 12 280 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.28 | 7 154.99 | 1 812.38 | 83.99 | 2 003.40 | 507.47 | 23.52 | 12.51 | 7.02 | 12 550 | 6 348 | 165 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 472.42 |  | 4.1 | 1 |  | 6 037 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 421.20 |  |  |  | 70.55% | 4 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 329.86 |  |  |  | 52% | 3 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 754.46 |  |  |  |  | 20 329 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.98 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 19 086.27 | 3 361.82 | 85.66 | 12.51 | 6.98 | 88 945 | 42 056 | 598 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 15 638.79 |  | 2.96 | 1 |  | 46 291 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 790.31 |  |  |  | 70.55% | 29 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 185.18 |  |  |  | 52% | 21 869 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 061.76 |  |  |  |  | 140 485 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 2.07 | 4 618.53 | 451.03 | 45.81 | 9 560.35 | 933.62 | 94.83 | 12.51 | 7.07 | 47 331 | 11 680 | 670 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 8 531.90 |  | 4.1 | 1 |  | 34 981 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 774.90 |  |  |  | 70.55% | 8 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 606.85 |  |  |  | 52% | 6 074 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 942.11 |  |  |  |  | 61 645 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 28 | 181.10 | 47.96 | 44.53 | 5 070.73 | 1 342.95 | 1 246.70 | 12.51 | 7.07 | 35 985 | 16 800 | 8 814 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 2 481.08 |  | 4.18 | 1 |  | 10 371 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 114.65 |  |  |  | 70.55% | 11 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 872.92 |  |  |  | 52% | 8 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 058.30 |  |  |  |  | 56 573 |  |  |
|  | Мансардные помещения (скат кровли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 3.67 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 4 179.47 | 2 498.90 | 1 680.57 | 12.51 | 5.93 | 41 227 | 31 261 | 9 966 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 218.92 | 1 | 12.5 |  |  | 2 736 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 2 337.33 |  |  |  | 73.1% | 24 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 902.47 |  |  |  | 56% | 19 038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 419.27 |  |  |  |  | 85 117 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 | 3.67 | 488.94 | 335.41 | 57.19 | 1 794.41 | 1 230.96 | 209.88 | 12.51 | 6.95 | 17 866 | 15 399 | 1 459 |
|  |  |  |  | 96.34 | 7.10 |  | 353.57 | 26.06 | 2.85 | 12.54 |  | 1 008 | 327 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 043.33 |  |  |  | 70.55% | 11 095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 817.06 |  |  |  | 52% | 8 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 654.80 |  |  |  |  | 37 138 |  |  |
| 9. | С101-9161-004 Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 мм, м2 | 376.909 | 31.26 |  |  | 11 783.45 |  |  |  |  | 52 790 |  |  |
|  |  |  |  | 31.26 |  |  | 11 783.45 |  | 4.48 |  |  | 52 790 |  |
|  | Объем: 367*1.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140.06/4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 14-02-015-01 (мансарда. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.67 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 052.29 | 450.07 | 4.63 | 12.51 | 7.2 | 7 307 | 5 630 | 33 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 597.59 |  | 2.75 | 1 |  | 1 643 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 92.7% |  |  | 417.21 |  |  |  | 78.8% | 4 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63.75% |  |  | 286.92 |  |  |  | 51% | 2 871 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 756.42 |  |  |  |  | 14 615 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4134 (мансарда. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 458.75 | 13.13 |  |  | 6 023.39 |  |  |  |  | 19 635 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 6 023.39 |  | 42.8 |  |  | 19 635 |  |
|  | Объем: 367*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 26-01-039-01 (мансарда. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщина 150 мм.), 1 м3 изоляции | 55.05 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 11 167.20 | 6 604.24 | 4 562.96 | 12.51 | 6.94 | 114 286 | 82 619 | 31 667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 367*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 5 943.82 |  |  |  | 76.5% | 63 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 59.5% |  |  | 3 929.52 |  |  |  | 47.6% | 39 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 040.54 |  |  |  |  | 216 816 |  |  |
| 13. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 1123.02 | 26.54 |  |  | 29 804.95 |  |  |  |  | 97 849 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 29 804.95 |  | 87.13 |  |  | 97 849 |  |
|  | Объем: 367*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.065 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 557.19 | 358.37 | 16.40 | 12.51 | 6.18 | 5 471 | 4 483 | 101 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 182.43 | 3.91 | 4.86 | 12.52 |  | 887 | 49 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 282.58 |  |  |  | 66.3% | 3 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 228.24 |  |  |  | 50.4% | 2 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 068.00 |  |  |  |  | 10 760 |  |  |
| 15. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.273 | 3 649.31 |  |  | 996.26 |  |  |  |  | 3 763 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 996.26 |  | 13 782.4 |  |  | 3 763 |  |
|  | Объем: 0.065*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 60-7-8 (4 канала. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.065 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 905.47 | 593.61 | 18.46 | 12.51 | 6.18 | 8 966 | 7 426 | 114 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 293.40 | 4.40 | 4.86 | 12.52 |  | 1 426 | 55 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 466.45 |  |  |  | 66.3% | 4 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 376.75 |  |  |  | 50.4% | 3 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 748.66 |  |  |  |  | 17 696 |  |  |
| 17. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.429 | 3 649.31 |  |  | 1 565.55 |  |  |  |  | 5 913 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 565.55 |  | 13 782.4 |  |  | 5 913 |  |
|  | Объем: 0.065*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.15 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 361.92 | 194.34 | 0.31 | 12.51 | 4.04 | 3 140 | 2 431 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 167.27 |  | 4.23 | 1 |  | 708 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 153.53 |  |  |  | 67.15% | 1 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 97.17 |  |  |  | 40% | 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 612.62 |  |  |  |  | 5 745 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 343.74 | 17.13 | 2.14 | 12.51 | 7.11 | 1 122 | 214 | 15 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 324.48 |  | 2.75 | 1 |  | 892 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 94.5% |  |  | 16.19 |  |  |  | 80.33% | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46.75% |  |  | 8.01 |  |  |  | 37.4% | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 367.94 |  |  |  |  | 1 374 |  |  |
|  | Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 9.25 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 652.24 | 1 134.38 | 11.68 | 12.51 | 7.2 | 18 417 | 14 191 | 84 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 1 506.18 |  | 2.75 | 1 |  | 4 142 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 92.7% |  |  | 1 051.57 |  |  |  | 78.8% | 11 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63.75% |  |  | 723.17 |  |  |  | 51% | 7 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 426.98 |  |  |  |  | 36 837 |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 1156.25 | 13.13 |  |  | 15 181.56 |  |  |  |  | 49 488 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 15 181.56 |  | 42.8 |  |  | 49 488 |  |
|  | Объем: 925*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-18-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки | 9.25 | 3 060.06 | 856.28 | 64.79 | 28 305.58 | 7 920.54 | 599.28 | 12.51 | 7.1 | 161 511 | 99 086 | 4 255 |
|  |  |  |  | 2 139.00 |  |  | 19 785.75 |  | 2.94 | 1 |  | 58 170 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 6 574.05 |  |  |  | 70.55% | 69 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5 148.35 |  |  |  | 52% | 51 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 027.98 |  |  |  |  | 282 941 |  |  |
| 23. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 24.975 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 5 534.85 | 2 542.41 | 2 564.62 | 12.51 | 3.39 | 41 261 | 31 805 | 8 694 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 427.82 | 36.21 | 1.78 | 12.56 |  | 762 | 455 |
|  | Объем: 925*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 320.76 |  |  |  | 76.5% | 24 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 59.5% |  |  | 1 534.28 |  |  |  | 47.6% | 15 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 389.89 |  |  |  |  | 81 296 |  |  |
| 24. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 516.9825 | 36.04 |  |  | 18 632.05 |  |  |  |  | 77 811 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 18 632.05 |  | 150.51 |  |  | 77 811 |  |
|  | Объем: 20.7*24.975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из брусков с прозорами (прим.), 100 м2 кровли | 9.25 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 1 994.65 | 1 477.69 | 516.96 | 12.51 | 7.12 | 22 167 | 18 486 | 3 681 |
|  |  |  |  |  | 8.69 |  |  | 80.36 | 1 | 12.49 |  |  | 1 004 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 293.18 |  |  |  | 70.55% | 13 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 012.73 |  |  |  | 52% | 10 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 300.56 |  |  |  |  | 46 052 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 | 9.25 | 488.94 | 335.41 | 57.19 | 4 522.70 | 3 102.57 | 528.98 | 12.51 | 6.95 | 45 029 | 38 813 | 3 676 |
|  |  |  |  | 96.34 | 7.10 |  | 891.15 | 65.68 | 2.85 | 12.54 |  | 2 540 | 824 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 629.65 |  |  |  | 70.55% | 27 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 059.36 |  |  |  | 52% | 20 611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 211.71 |  |  |  |  | 93 604 |  |  |
| 27. | С101-9161-005 Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 12 мм, м2 | 949.975 | 45.40 |  |  | 43 132.52 |  |  |  |  | 157 002 |  |  |
|  |  |  |  | 45.40 |  |  | 43 132.52 |  | 3.64 |  |  | 157 002 |  |
|  | Объем: 925*1.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =165.27/3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-007-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства, 100 м2 кровли | 9.25 | 1 814.80 | 879.05 | 73.02 | 16 786.91 | 8 131.17 | 675.39 | 12.51 | 6.89 | 117 148 | 101 721 | 4 653 |
|  |  |  |  | 862.74 | 7.78 |  | 7 980.35 | 71.98 | 1.35 | 12.5 |  | 10 773 | 900 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2099:[ М-(18926.96=181.99*104) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 8 859.40 |  |  |  | 91.8% | 94 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55.25% |  |  | 4 532.24 |  |  |  | 44.2% | 45 358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 178.55 |  |  |  |  | 256 713 |  |  |
| 29. | Цена поставщика. Черепица битумная смальто с базальтовым покрытием, м2 | 962 | 71.38 |  |  | 68 666.90 |  |  | 1 | 1 | 278 788 |  |  |
|  |  |  |  | 71.38 |  |  | 68 666.90 |  | 4.06 | 1 |  | 278 788 |  |
|  | Объем: 925*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =276*1.05/4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Цена поставщика. Коньковые элементы с базальтовым покрытием, м.пог | 86 | 75.00 |  |  | 6 450.00 |  |  | 1 | 1 | 26 187 |  |  |
|  |  |  |  | 75.00 |  |  | 6 450.00 |  | 4.06 | 1 |  | 26 187 |  |
|  | Поправки: М: =290*1.05/4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Цена поставщика. Перехлест в ендовах с базальтовым покрытием, м.пог | 43 | 68.53 |  |  | 2 946.98 |  |  | 1 | 1 | 11 965 |  |  |
|  |  |  |  | 68.53 |  |  | 2 946.98 |  | 4.06 | 1 |  | 11 965 |  |
|  | Поправки: М: =265*1.05/4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Цена поставщика. Начальный ряд с базальтовым покрытием, м.пог | 120 | 80.17 |  |  | 9 620.69 |  |  | 1 | 1 | 39 060 |  |  |
|  |  |  |  | 80.17 |  |  | 9 620.69 |  | 4.06 | 1 |  | 39 060 |  |
|  | Поправки: М: =310*1.05/4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Цена поставщика. Стартбар, м.пог | 320 | 31.03 |  |  | 9 931.03 |  |  | 1 | 1 | 40 320 |  |  |
|  |  |  |  | 31.03 |  |  | 9 931.03 |  | 4.06 | 1 |  | 40 320 |  |
|  | Поправки: М: =120*1.05/4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки карниза из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.61 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 157.15 | 141.24 | 15.91 | 12.51 | 6.47 | 1 870 | 1 767 | 103 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 6.31 | 1 | 12.53 |  |  | 79 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 125.42 |  |  |  | 72.25% | 1 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 118.04 |  |  |  | 64% | 1 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 400.61 |  |  |  |  | 4 385 |  |  |
| 35. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.61 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 6 258.34 | 368.39 | 51.74 | 12.52 | 6.76 | 24 812 | 4 612 | 350 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 5 838.21 | 2.30 | 3.4 | 12.5 |  | 19 850 | 29 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106.2% |  |  | 393.67 |  |  |  | 90.27% | 4 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 53.55% |  |  | 198.50 |  |  |  | 42.84% | 1 988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 850.52 |  |  |  |  | 30 990 |  |  |
| 36. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.61 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 803.07 | 211.97 | 4.11 | 12.51 | 7.14 | 4 043 | 2 652 | 29 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 587.00 | 0.10 | 2.32 | 12.46 |  | 1 362 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 94.5% |  |  | 200.41 |  |  |  | 80.33% | 2 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46.75% |  |  | 99.14 |  |  |  | 37.4% | 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 102.62 |  |  |  |  | 7 166 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 1.2 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 113.36 | 113.03 | 0.33 | 12.51 | 4.09 | 1 415 | 1 414 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 93.81 |  |  |  | 70.55% | 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 73.47 |  |  |  | 52% | 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280.64 |  |  |  |  | 3 148 |  |  |
| 38. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.2 | 3 051.66 | 468.45 | 8.32 | 3 661.99 | 562.14 | 9.99 | 12.51 | 6.9 | 15 259 | 7 032 | 69 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.29 |  | 3 089.86 | 1.55 | 2.64 | 12.57 |  | 8 157 | 19 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 467.86 |  |  |  | 70.55% | 4 974 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 366.40 |  |  |  | 52% | 3 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 496.25 |  |  |  |  | 23 900 |  |  |
| 39. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.78 | 7 502.32 | 416.30 | 16.46 | 5 851.81 | 324.71 | 12.84 | 12.51 | 7.18 | 18 547 | 4 062 | 92 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 5 514.26 |  | 2.61 | 1 |  | 14 392 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 269.51 |  |  |  | 70.55% | 2 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 211.06 |  |  |  | 52% | 2 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 332.38 |  |  |  |  | 23 525 |  |  |
| 40. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.28 | 5 878.09 | 722.88 | 10.13 | 1 645.87 | 202.41 | 2.84 | 12.51 | 7.18 | 5 909 | 2 532 | 20 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 440.63 |  | 2.33 | 1 |  | 3 357 |  |
|  | Объем: 14*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 168.00 |  |  |  | 70.55% | 1 786 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 131.57 |  |  |  | 52% | 1 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 945.44 |  |  |  |  | 9 012 |  |  |
| 41. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.14 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 661.77 | 84.10 | 1.42 | 12.51 | 7.18 | 2 503 | 1 052 | 10 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 576.25 |  | 2.5 | 1 |  | 1 441 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 69.80 |  |  |  | 70.55% | 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 54.67 |  |  |  | 52% | 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 786.24 |  |  |  |  | 3 792 |  |  |
| 42. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.27 | 8 841.92 | 600.70 | 10.13 | 2 387.32 | 162.19 | 2.73 | 12.51 | 7.18 | 4 760 | 2 029 | 20 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 2 222.39 |  | 1.22 | 1 |  | 2 711 |  |
|  | Объем: 14+13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 134.62 |  |  |  | 70.55% | 1 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 105.42 |  |  |  | 52% | 1 055 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 627.36 |  |  |  |  | 7 247 |  |  |
| 43. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.75 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 1 080.09 | 307.25 | 0.95 | 12.51 | 7.2 | 7 116 | 3 844 | 7 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 771.89 |  | 4.23 | 1 |  | 3 265 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 255.02 |  |  |  | 70.55% | 2 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 199.71 |  |  |  | 52% | 1 999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 534.82 |  |  |  |  | 11 827 |  |  |
| 44. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.2 | 8 902.85 | 408.62 | 39.83 | 10 683.42 | 490.35 | 47.79 | 12.51 | 6.89 | 38 523 | 6 134 | 329 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.78 |  | 10 145.28 | 4.54 | 3.16 | 12.48 |  | 32 059 | 57 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 534.48 |  |  |  | 91.8% | 5 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55.25% |  |  | 273.43 |  |  |  | 44.2% | 2 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 491.33 |  |  |  |  | 46 943 |  |  |
| 45. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегоограждения, 100 м ограждения | 1.2 | 212.72 | 90.13 | 94.00 | 255.27 | 108.16 | 112.80 | 12.51 | 6.29 | 2 182 | 1 353 | 710 |
|  |  |  |  | 28.59 | 6.84 |  | 34.31 | 8.21 | 3.47 | 12.5 |  | 119 | 103 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 125.68 |  |  |  | 91.8% | 1 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55.25% |  |  | 64.29 |  |  |  | 44.2% | 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.24 |  |  |  |  | 4 162 |  |  |
| 46. | Цена поставщика. Снегозадержатель битумный, шт | 540 | 20.17 |  |  | 10 893.10 |  |  | 1 | 1 | 44 226 |  |  |
|  |  |  |  | 20.17 |  |  | 10 893.10 |  | 4.06 | 1 |  | 44 226 |  |
|  | Объем: 120*4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =78*1.05/4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 98.20 | 97.78 | 0.43 | 12.51 | 4.05 | 1 225 | 1 223 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 81.16 |  |  |  | 70.55% | 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 63.56 |  |  |  | 52% | 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 242.91 |  |  |  |  | 2 724 |  |  |
| 48. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 |  | 2 538 | 78 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106.2% |  |  | 226.45 |  |  |  | 90.27% | 2 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 53.55% |  |  | 114.18 |  |  |  | 42.84% | 1 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 524.48 |  |  |  |  | 9 262 |  |  |
| 49. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.44 | 3 070.76 |  |  | 4 421.89 |  |  |  |  | 7 568 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 4 421.89 |  | 5 255.58 |  |  | 7 568 |  |
|  | Объем: 0.8*0.6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.093 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 34.74 | 31.22 | 2.47 | 12.52 | 7.17 | 413 | 391 | 18 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.04 |  | 4.14 | 1 |  | 4 |  |
|  | Объем: (3.92*1.42/2*2+1.88+1.82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106.2% |  |  | 33.16 |  |  |  | 90.27% | 353 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 53.55% |  |  | 16.72 |  |  |  | 42.84% | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84.61 |  |  |  |  | 933 |  |  |
| 51. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.041 | 23 811.97 |  |  | 976.29 |  |  |  |  | 1 962 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 976.29 |  | 47 861.13 |  |  | 1 962 |  |
|  | Объем: 0.092664*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон | 0.02 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 65.47 | 65.19 | 0.28 | 12.51 | 4.05 | 817 | 815 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 54.11 |  |  |  | 70.55% | 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.37 |  |  |  | 52% | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.95 |  |  |  |  | 1 816 |  |  |
| 53. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю (прим.), 100 м2 проемов | 0.0081 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 171.91 | 18.68 | 6.02 | 12.51 | 5.84 | 666 | 234 | 35 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 147.22 | 0.23 | 2.7 | 12.53 |  | 397 | 3 |
|  | Объем: 0.75*0.54*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106.2% |  |  | 20.08 |  |  |  | 90.27% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 53.55% |  |  | 10.13 |  |  |  | 42.84% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 202.12 |  |  |  |  | 981 |  |  |
| 54. | Цена поставщика. Люк выхода на крышу (прим.), м2 | 0.81 | 3 956.07 |  |  | 3 204.42 |  |  | 1 | 1 | 15 958 |  |  |
|  |  |  |  | 3 956.07 |  |  | 3 204.42 |  | 4.98 | 1 |  | 15 958 |  |
|  | Объем: 0.75*0.54*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 3 | 88.07 | 12.17 |  | 264.21 | 36.51 |  | 12.51 | 1 | 1 072 | 457 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 227.70 |  | 2.7 | 1 |  | 615 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 37.61 |  |  |  | 87.55% | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.91 |  |  |  | 48% | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.72 |  |  |  |  | 1 691 |  |  |
| 56. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 96.2 | 7.34 |  | 7.34 | 705.70 |  | 705.70 |  | 5.54 | 3 910 |  | 3 910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 21.24+36.36+38.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 96.2 | 26.50 |  | 26.50 | 2 549.30 |  | 2 549.30 |  | 5.54 | 14 123 |  | 14 123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 21.24+36.36+38.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 405 305.02 | 50 456.05 | 17 352.78 |  |  | 1 939 743 | 631 205 | 103 033 |
|  |  |  |  |  |  |  | 337 496.23 | 542.34 |  |  |  | 1 205 497 | 6 786 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 405 040.81 | 50 419.54 | 17 352.78 |  |  | 1 938 671 | 630 748 | 103 033 |
|  |  |  |  |  |  |  | 337 268.53 | 542.34 |  |  |  | 1 204 882 | 6 786 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 244 231.03 |  |  |  |  | 930 285 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=73.1 - по стр. 2, 7; %=70.55 - по стр. 3-6, 8, 22, 25, 26, 37-43, 47, 52; %=78.8 - по стр. 10, 20; %=76.5 - по стр. 12, 23; %=66.3 - по стр. 14, 16; %=67.15 - по стр. 18; %=80.33 - по стр. 19, 36; %=91.8 - по стр. 28, 44, 45; %=72.25 - по стр. 34; %=90.27 - по стр. 35, 48, 50, 53) |  |  |  |  | 46 189.22 |  |  |  |  | 491 156 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 12, 23; %=56 - по стр. 2, 7; %=52 - по стр. 3-6, 8, 22, 25, 26, 37-43, 47, 52; %=51 - по стр. 10, 20; %=50.4 - по стр. 14, 16; %=40 - по стр. 18; %=37.4 - по стр. 19, 36; %=44.2 - по стр. 28, 44, 45; %=64 - по стр. 34; %=42.84 - по стр. 35, 48, 50, 53) |  |  |  |  | 31 516.04 |  |  |  |  | 315 412 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 482 746.07 |  |  |  |  | 2 745 239 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 264.21 | 36.51 |  |  |  | 1 072 | 457 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 227.70 |  |  |  |  | 615 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 55) |  |  |  |  | 37.61 |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55) |  |  |  |  | 21.91 |  |  |  |  | 219 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 323.73 |  |  |  |  | 1 691 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 483 069.80 |  |  |  |  | 2 746 930 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 10 337.69 |  |  |  |  | 58 784 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 493 407.49 |  |  |  |  | 2 805 714 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 9 868.15 |  |  |  |  | 56 114 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными |  |  |  |  | 503 275.64 |  |  |  |  | 2 861 828 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 90 589.62 |  |  |  |  | 515 129 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 593 865.26 |  |  |  |  | 3 376 957 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 46 226.83 |  |  |  |  | 491 556 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 31 537.95 |  |  |  |  | 315 631 |  |  |

| Составил: | Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |